附件：

勉县周家山镇特色食品精深加工项目实施方案

- 项目概况

勉县周家山镇特色食品精深加工项目（以下简称项目）计划在周家山镇团结社区建设，毗邻勉县最大的移民搬迁集中安置社区之一，建设地点具有较为明显的区位优势，项目运营定位为劳动密集型企业。

二、资金来源

项目计划总投资380万元，其中集团公司帮扶资金150万元。集团公司帮扶资金用于购置特色面条生产线及配套设备，其中计划购置面条生产线设备一套（包括盐水自动计量混合器、新型双轴和面机、新型饧面输送机、多头单片压面机、新型给杆机、新型剪齐机、新型链条低温烘干设备、新型直刀切面机、电器控制柜等设备），购置一拖三立体袋包装设备一套（包括自动称量、提升、自动整理、输送、包装等设备），购置净化水设备一台，购置面条烘干锅炉一台。

三、实施期限

项目建设时间：2021年7月—2021年11月

四、实施单位及负责人

项目主管单位：周家山镇人民政府。

项目建成后，运营将由有一定经验的企业租赁经营，地方政府在企业管理、经营方面不参与、不决策，只在政策等方面给予支持，在管理、经营等方面给予培训、指导、督导。

五、绩效目标、带贫减贫机制及受益对象

项目建成后，既有助于发展勉县魔芋、核桃等产业，延伸产业链条，又能助力村集体经济，增加村集体收入，解决群众、特别是移民搬迁户就近就地务工，增加群众收入。

1.资产收益带贫。项目投产后，每年按集团公司投资额，由经营企业将核算的资产收益金额缴周家山镇人民政府，由周家山镇政府按照有关政策，部分资金对镇域脱贫户进行分红，部分资金用于乡村振兴公益性、服务性建设。

2.劳务收益带贫。项目投产运营时，预计需要长期务工人员35人，可解决移民安置点剩余劳动力，预计人均年增收2万余元。

3.产业发展带贫。一是原料收购。特色食品产品中需要核桃仁、魔芋等原材料，项目建成后，既解决了核桃、魔芋等的销路困难，又增加了核桃、魔芋等的附加值。预计可带动核桃种植户200余户（其中脱贫户53户）、魔芋种植户300余户（其中脱贫户82户）持续增收、稳定脱贫。二是壮大魔芋等主导产业，项目年需求3500余吨鲜魔芋，可新发展魔芋种植2000亩，预计带动300余农户（其中脱贫户48户）扩大种植规模，预计户均增收4500元。